**Аналитическая записка**

о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» к отчетности за 2015 год (по объектам капитального строительства)

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в редакции от 15.06.2015 № 589 (далее - ФЦП) объем бюджетного финансирования на 2015 год составляет 14 746,5 тыс. рублей, из них на проектные и изыскательские работы 14 746,5 тыс. рублей.

В рамках реализации ФЦП в отчетном периоде государственные контракты заключены по следующим объектам:

- **Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крымском федеральном округе:**

государственный контракт от 18.05.2015 № 1 на выполнение работ по разработке проектно-сметной рабочей документации на строительство объекта. Цена контракта – 14 406,0 тыс. рублей. По условиям контракта оплата производится при наличии положительного заключения органа государственной экспертизы проектно-сметной документации после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 27.11.2015 № 1600-15/ГГЭ-10265/09.

 Получено положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 30.11.2015 № 1611-15/ГГЭ-10265/10.

Оплата по контракту осуществлена в полном объеме.

Все мероприятия в рамках ФЦП соответствуют этапам, срокам Плана - графика реализации мероприятий ФЦП.

По итогам 2015 года доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, в том числе и зарубежных космических аппаратов составила 37%. Отклонение от плана отсутствует.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета освоено 14 406,0 тыс. рублей, 97,69 % от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирование за 2015 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов 0 тыс. рублей. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составил 14 746,5 тыс. рублей.